**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации**

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение**

**высшего образования**

**«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана**

**(национальный исследовательский университет)»**

**(МГТУ им. Н.Э. Баумана)**

**ФАКУЛЬТЕТ**  **Информатика и системы управления** УТВЕРЖДАЮ

**КАФЕДРА**  **Компьютерные системы и сети** Заведующий кафедрой ИУ6

**ГРУППА** **\_\_\_\_\_ИУ6-43М\_\_\_\_\_** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Пролетарский

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**выполнения выпускной квалификационной работы** **магистра** студента:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Шульмана Виталия Дмитриевича\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество)

Тема квалификационной работы \_\_«Интеллектуальная система распределения нагрузки в вычислительном кластере»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование этапов выпускной квалификационной работы** | **Сроки выполнения этапов** | | **Отметка о выполнении** | |
| **план** | **факт** | **Должность** | **ФИО, подпись** |
|  | Задание на выполнение работы. Формулирование проблемы, цели и задач работы | *\_09.2021\_*  *Планируемая дата* |  | Руководитель ВКР | О.Ю.  Ерёмин |
|  | 1 часть Исследовательская | *\_12.2021\_*  *Планируемая дата* |  | Руководитель ВКР | О.Ю.  Ерёмин |
|  | Утверждение окончательных формулировок решаемой проблемы, цели работы и перечня задач | *02.2022*  *Планируемая дата* |  | Заведующий кафедрой | А.В. Пролетарский |
|  | 2 часть Конструкторская | *05.2022*  *Планируемая дата* |  | Руководитель ВКР | О.Ю.  Ерёмин |
|  | 3 часть Технологическая | *05.2022*  *Планируемая дата* |  | Руководитель ВКР | О.Ю.  Ерёмин |
|  | 1-я редакция работы | *05.2022*  *Планируемая дата* |  | Руководитель ВКР | О.Ю.  Ерёмин |
|  | Подготовка доклада и презентации | *06.2022*  *Планируемая дата* |  | Руководитель ВКР | О.Ю.  Ерёмин |
|  | Заключение руководителя | *06.2022*  *Планируемая дата* |  | Руководитель ВКР | О.Ю.  Ерёмин |
|  | Нормоконтроль | *06.2022*  *Планируемая дата* |  | Нормоконтролер |  |
|  | Внешняя рецензия | *06.2022*  *Планируемая дата* |  | Руководитель ВКР | О.Ю.  Ерёмин |
|  | Защита работы на ГЭК | *06.2022*  *Планируемая дата* |  | Руководитель ВКР | О.Ю.  Ерёмин |

*Студент \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *Руководитель работы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

(подпись, дата) (подпись, дата)